# 家庭 AI 代理人｜第二期 PRD

独立个人代理人之间的家庭事务协作 · 最小业务闭环 · 验收与价值验证

文档状态  V0.1 研究与方案草案  |  2026-09-23  |  非已批准上线需求

核心决策  二期只验证一类低风险双人协助事务：发起人请求 → 受邀人自主回应 → 发起人确认安排 → 进度反馈 → 关闭或异常处理。

事实边界  前述中国家庭公开研究与竞品资料提供方向线索；本期具体场景、用户偏好、需求频率与验证阈值尚无目标家庭一手证据，不应表述为已验证事实。

# 0. 与第一期的关系及启动门槛

第一期 PRD V0.1（M01–M08）以一位成年成员的私人事项整理、确认、提醒、状态跟进为范围，明确不提供家庭共享或跨成员代理人协作。本期在该基础上新增一个明确授权的「协助请求」业务对象，而非直接开放全部私人事项。

| 启动前置条件 | 判断方式 |
| --- | --- |
| 个人价值已验证 | 第一期在真实事务中显示整理/跟进总负担下降且完成质量不降低；观察到用户主动复用。 |
| 家庭协作需求确有证据 | 在目标家庭访谈和事务日志中，发现至少一种反复出现、由两位成年人共同承担且现有方式有明显协调成本的低风险事务。 |
| 受邀人真实愿意参与 | 不能只询问发起人；需获得受邀方对协助请求、提醒、个人信息边界的真实反馈。 |
| 基线与安全边界明确 | 记录原有微信群/电话等方式的耗时、响应、完成率；明确资料最小共享原则和严重风险停止条件。 |

若以上条件未满足，本文件只作为二期候选方案，不以“第一期开发完成”自动触发第二期建设。

# 1. 目标用户、待验证问题与产品价值

| 项目 | 定义 |
| --- | --- |
| 发起人 | 多代同住家庭中拥有自己代理人的成年成员；由于个人安排变化或共同生活需要，提出一次具体协助请求。 |
| 受邀人 | 同一家庭中另一位拥有独立代理人的成年成员；可自主接受、拒绝或不回应，不因日程空闲而被默认安排。 |
| 待验证问题 | 现有微信群、电话或共享日历可能已能告知事项，但涉及意愿确认、职责落实、计划变更和结果跟进时，仍可能产生重复沟通。具体痛点需一手证据确认。 |
| 产品价值 | 在不降低任务完成质量、不侵犯受邀人自主权的条件下，减少发起人与受邀人合计的协调成本，而不是只把工作转交给另一人。 |
| 试点适用事务 | 短周期、可由两位成年人协作完成、后果可逆的日常协助：代买普通生活用品、代取非敏感物件、一般日程协助等。 |
| 试点不使用 | 涉及儿童无人接送风险、紧急就医、用药、支付、金融、身份凭证、跨家庭开放邀请等高风险事务；接送孩子仅作为理解业务结构的假设例子，不作为未验证试点。 |

# 2. 场景及最小端到端闭环

## SC-02：一次家庭日常协助请求（待用户研究选定具体事项）

假设：A 明晚无法顺路购买一件普通生活用品，想请 B 帮忙。A 的个人代理人先让 A 确认最小必要内容，再向 A 指定、已加入该家庭的 B 发送邀请；B 的独立代理人展示事项和预期时间，B 自主接受或拒绝。B 接受后 A 确认最终安排；任务执行后 B 反馈结果，A 确认关闭。

最小闭环  私人事项（仅 A 可见） → 授权生成协助请求草稿 → A 指定 B 并确认发送 → B 回应 → A 确认安排 → B 反馈完成/无法完成 → A 确认关闭或重新协调。

为什么保留双方确认  受邀人「愿意帮忙」不意味着发起人已经确认新的时间与内容；只有双方一致后，才视为正式落实责任。

# 3. 范围：本期只建立双人协助能力

| P0 必须 | P1 有证据再做 | 明确排除 |
| --- | --- | --- |
| 两位成年成员分别有私人代理人；受邀人需主动加入并同意协作 | 家庭内多个候选人顺序询问 | 面向全家广播式自动派单 |
| 从私人事项生成受控共享的协助请求草稿 | 个人空闲窗口的自愿、最小化共享 | 读取对方私人日历或全部私人记忆 |
| 发起人指定单一受邀人；确认后发送 | 允许协助人提出替代时间/条件 | 代理人推断空闲即自动同意 |
| 受邀人接受/拒绝；双向确认正式安排 | 家务周期计划、常用协助模板 | 自动代付、代挂号、代签署或对外下单 |
| 撤回/取消/到期/变更与状态通知 | 多人分工、二次转派、群组代理人 | 紧急照护、儿童接送安全保障和健康决策 |
| 完成反馈、发起人关闭、失败/无回应处理 | 主动发现冲突并建议协作 | 自动读取微信群聊天及未授权联系人 |

# 4. 最小需求清单（最小可独立验收）

| ID | 需求 / 核心规则 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| C01 | 家庭关系与协作邀请：仅已加入同一家庭、具备独立账户的成年成员可被发出协助请求；加入家庭不等于默认同意接单。 | 未建立关系不可邀请；家庭加入后仍必须逐次确认请求。 |
| C02 | 私人事项生成共享草稿：发起人只能主动选择事项及允许共享的内容；原始私人文字、偏好和日程不默认复制到共享对象。 | 预览明确显示受邀人将看到什么；未经选择的私人字段不进入共享请求。 |
| C03 | 指定单个受邀人并确认发送：发起人指定 B，确认事项、时间、必要地点、回复期限后才发送；发送与创建草稿分离。 | 不确认不得发送；发送失败不显示为已送达。 |
| C04 | 受邀人接收最小必要信息：B 只收到当前请求必须的内容、发起人身份及回复期限，不可浏览 A 的其他个人事项。 | 直接访问 A 其他私人事项被拒绝；可查看本次邀请的范围。 |
| C05 | 自主接受、拒绝或不回应：B 可以接受、拒绝或不回应；沉默不等于同意，拒绝时无需提供私人日程或原因。 | 拒绝后不能被标为负责人；过期无回应不自动接受。 |
| C06 | 发起人确认最终安排：B 接受后，A 复核人员、事项、时间并明确确认，随后双方看到同一份已确认安排。 | 在 A 确认前不得将 B 标记为已落实负责人；A 可放弃本次请求。 |
| C07 | 执行结果与关闭：已确认事务由执行方反馈完成/无法完成；发起人确认关闭或重新协调；反馈不等于已核实的实际履约。 | 区分「对方报告完成」与「发起人确认关闭」；可处理未完成。 |
| C08 | 撤回、取消和变更：发起人可撤回待回复邀请；落实后变更时间、内容须重新征求受邀方同意；取消需告知双方。 | 旧安排不悄悄生效；已接受任务不能仅修改发起人视图。 |
| C09 | 超时与无人回应：明确回复期限；超时转为未落实，发起人自行决定是否询问其他人或采用原有方式。 | 无回复时不自动转派、不反复催促受邀人。 |
| C10 | 通知与低打扰控制：仅在请求、回应、确认、变更、结果等关键节点通知；双方可关闭非必要提醒。 | 同一事件不重复轰炸；通知权限关闭时如实展示状态。 |
| C11 | 授权范围与撤销：每次协助共享仅针对本次请求；成员离开家庭或授权撤销后停止新数据访问，并提示已被对方看到的信息不能保证回收。 | 撤销后不得继续访问新增私人信息；已发通知和对方依法保留的记录不可虚称全部撤回。 |
| C12 | 可靠性与恢复：重复提交、网络断连、双方同时操作时不能生成相互矛盾的正式安排；失败可重试并提供真实状态。 | 拒绝与接受竞态仅产生一个有效结果；不虚构已送达、已接受或已完成。 |

# 5. 核心业务规则、状态与权限

## 5.1 协助请求状态（与个人事项状态相互独立）

| 状态 | 进入条件 / 后续操作 |
| --- | --- |
| 草稿 | 仅发起人可见；完成共享信息预览后，可确认发送或放弃。 |
| 待回应 | 受邀方已成功收到邀请；可以接受、拒绝；发起人可撤回；到期自动成为未落实。 |
| 待发起人确认 | 受邀人接受，但尚未形成正式责任；发起人可确认或放弃。 |
| 已确认 | 发起人确认后，双方均知悉落实的事项与时间；变更须再次征求同意。 |
| 待关闭 | 受邀人报告已完成或无法完成；发起人确认关闭或重新协调。 |
| 已关闭 | 发起人确认结束；不再发送跟进提醒。 |
| 终止类状态 | 已拒绝／已撤回／已到期／已取消；不得继续视为已落实安排。 |

## 5.2 个人与共享信息的分界

个人代理人的完整记忆、历史私人事项和个人日历仍由本人控制；家庭关系本身不产生读取权。

共享对象只保存本次协助必要的信息；要求展示共享预览并由发起人确认。

受邀人可以提供「本次是否愿意协助」的回应，不必解释私人安排；代理人不得读取或转述其个人日历理由。

若未来涉及未成年人或长辈代办，另立监护、代理授权和安全规则，不沿用本期成人双人协助规则直接扩大。

# 6. 异常与边缘情形

| 情况 | 预期行为 |
| --- | --- |
| B 拒绝或超时 | A 看到「未落实」，可亲自重新协调；不自动改派或公开 B 的拒绝原因。 |
| B 已接受，但 A 尚未确认 | 明确显示「待发起人确认」；到期不自动转成已确认。 |
| A 与 B 先后修改同一安排 | 已确认内容形成可追溯版本；所有重大变更重新经双方确认。 |
| A 撤回时 B 正在回应 | 最终仅保留一个生效状态；双方收到一致结果，不形成幽灵责任。 |
| 通知失败、网络中断或重复点击 | 不得误称已送达/已接受；恢复后可核查当前状态，重复操作不复制邀请。 |
| 成员退出家庭或撤销同意 | 停止新的邀请和新增信息访问；明确告知已发出的必要通知可能无法完全收回。 |
| 临近截止或任务尚未完成 | 允许双方主动标记无法完成/请求重新协调；不把无回应当作已完成。 |
| 用户试图提交儿童、医疗、付款等高风险事务 | 试点阶段明确提示不支持该类协助委托，转回用户自行采用合适的既有渠道。 |

# 7. 功能验收场景（Given / When / Then）

AC-01 正常协作：给定 A、B 均为同一家庭成年成员；A 确认并发送请求，B 接受，A 最终确认；则双方看到相同的已确认安排，A 的其余私人事项不可见。

AC-02 拒绝：给定 B 收到请求；当 B 拒绝；则该请求标为已拒绝，A 被告知未落实，B 不成为执行人。

AC-03 无回应：给定回复期限已过且 B 未回应；则请求标为已到期，不能自动接单或转派。

AC-04 双方确认：给定 B 接受，但 A 未确认；则状态仍为待发起人确认，不得在双方日程中作为最终协助责任。

AC-05 最小共享：给定 A 有个人私人事项和偏好；当 A 发送本次请求；则 B 仅能看到 A 明确确认的共享字段，无法浏览私人记录。

AC-06 改期：给定已确认事务；当 A 改变执行时间；则原确认不自动套用新时间，须 B 再次接受。

AC-07 撤回竞态：给定 A 撤回而 B 同时接受；则仅形成一种一致的最终状态，不得出现一方已取消另一方已落实。

AC-08 执行反馈：给定已确认事务；当 B 报告完成；则 A 看到「待关闭」，只有 A 确认后才变为已关闭。

AC-09 通知失败：给定发送消息未实际成功；则系统显示真实失败/待重试状态，不虚构已送达。

AC-10 退出家庭：给定 B 退出家庭；则不可收到新请求或读取新增个人内容，历史共享信息的实际保留边界需明确告知。

# 8. 产品价值验证：证明双人协作优于原有方式

研究方案建议：先对 6–8 户目标家庭分别访谈发起人与受邀人，收集至少一周真实协调事件；选择愿意参与的 4–6 户家庭进行约两周的低风险真实事务试点。样本数量和周期为探索性建议，不支持推断总体市场效果。

| 指标 | 定义 / 采集 | 暂定通过原则 |
| --- | --- | --- |
| 共同任务有效完成率 | 双方确认并实际结束的真实任务数／进入对照的同类任务数；不以邀请发送数代替完成数。 | 不低于原有沟通方式；未完成任务须分析原因。 |
| 双人总协调时间 | 发起人与受邀人合计用于解释、询问、确认、改期、催促、核实的时间。 | 与原有电话/群聊等方式对照，确实减少，而非把时间从 A 转移给 B。 |
| 重复沟通量 | 一件事中为确认同一安排而发生的重复消息、电话和手动复述次数。 | 趋于下降；如增加，应判断代理人是否引入了新摩擦。 |
| 明确责任率 | 需要他人协助的任务中，截止前已获得双方明确确认的比例。 | 不低于基线；不得把「已读」「有空」记为已同意。 |
| 双方主观负担 | A、B 分别在任务后用 1–5 分量表记录轻松程度及开放反馈。 | 双方均无明显负担恶化，能够举出减负的具体例子。 |
| 自然复用 | 在未强制布置任务时，家庭是否主动将新的真实协助事项交给代理人。 | 观察到自发复用，再讨论扩面。 |
| 负面影响 | 未经授权共享、误派单、重复催促、关系摩擦、受邀人不愿接单却难以拒绝。 | 严重隐私或无同意任务分配发生即暂停试点并复盘。 |

比较时须选择类型、紧急程度和参与人数相近的真实事务，保留原有方式作为可选渠道；试点结束访谈 A、B 双方，不能只依据发起人的主观满意度。

# 9. 分阶段交付与是否进入第三期

| 里程碑 | 本期产出 | 进入下一节点的条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 需求证据 | 目标家庭访谈、7 天事件日志、原有协调方式基线和受邀人参与意愿。 | 证实存在低风险、重复发生的双人协调场景，且现有方式确有不足。 |
| G1 最小可用闭环 | C01–C12、AC-01–10；单一指定受邀人、双方确认、反馈和撤回。 | 场景及全部权限/异常验收通过，不引入高风险任务。 |
| G2 真实生活试点 | 双方任务记录、用时与消息量对照、主观负担、自然复用和负面事件清单。 | 双人总成本下降、完成质量不降低，且未出现严重信任或授权问题。 |
| G3 版本决策 | 继续、收缩、转向或停止；记录证据和剩余风险。 | 只有用户确实需要主动提醒/更复杂事务，才讨论第三期。 |

## 下一期候选（不是本期承诺）

第 3 期可验证：用户授权下的主动冲突发现、重复家庭事务协调、长辈更适配的个人生活支持或多步骤执行。但具体方向取决于二期观察到的行为，不能仅凭竞品能力决定。

# 10. 需求决策记录 / 待验证清单

| 编号 | 当前决定 | 需要补充的证据 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 二期从双人、低风险、单次请求开始。 | 真实家庭中发生频率、原有协调时间与双向参与意愿。 |
| D-02 | 不自动读取/推断受邀方私人日历；不替对方接受。 | 隐私边界和愿意披露的可用性信息范围。 |
| D-03 | 受邀方接受之后，发起方仍需最终确认。 | 该额外步骤的价值能否覆盖增加的操作成本。 |
| D-04 | 家庭请求与第一期私人事项独立管理。 | 用户是否能够理解共享范围，实际是否出现误解。 |
| D-05 | 完成与关闭分开，防止受邀方报告代替发起方确认。 | 双方是否认为这一状态区分有必要以及是否过于繁琐。 |

# 11. 依据与参考

内部文档：家庭 AI 代理人第一期 MVP PRD V0.1（2026-09-23），第 1、3、10、12 节；配套产品调研报告 V0.1（同日）。本文件只沿用此前讨论的产品愿景、用户研究原则与一期边界；二期具体流程为待验证的设计假设。

外部能力参考（不把公开描述当成已实测效果）：Google CC 家庭/群组代理人官方介绍 https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/cc-expanding-to-groups/ ；Ohai 家庭管理功能 https://www.ohai.ai/features/ ；Domio https://domio.ai/features ；Eva https://www.myevaos.com/ ；Quok https://getquok.com/ 。